| 卷 号 | 卷内编号 | 密 级 |
| --- | --- | --- |

智能法律合同审查与生成系统

分  类: <模板>          使用者: <项目管理部>

文档编号：HD-PMC-311

四川华迪信息技术有限公司

项目问题跟踪表

Version: 1.0

项 目 承 担 部 门：  软件工程6组

撰  写  人（签名）：  彭言锐

完   成   日   期：  2026-09-10

本文档使用部门：□主管领导    ■项目组
□客户（市场）  □维护人员  □用户

评审负责人（签名）：郭家亨、陈俊福、查文翔、王琛傲、彭言锐

评    审   日   期：  2026-09-10

| 标题 | 智能法律合同审查与生成系统项目问题跟踪表 |
| --- | --- |
| 作者 | 彭言锐 |
| 创建日期 | 2026-09-6 |
| 上次更新日期 | 2026-09-10 |
| 版本 | 1.1 |
| 部门名称 | 软件工程6组 |

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-6 | 1.0 | 整理开发与测试期间问题及处理结果 | 郭家亨 |
| 2026-9-10 | 1.1 | 新增调试信息 | 彭言锐 |

目    录

（目录将在打开文档时更新）

1. 说明

本表记录项目开发与测试过程中发现的问题、严重程度、责任人与处理结果，用于跟踪问题闭环，为总结报告提供依据。

2. 问题清单

| 序号 | 问题描述 | 严重程度 | 状态 | 责任人 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | faiss-cpu 在个别机器安装失败，向量检索不可用 | 中 | 已关闭 | 查文翔 | 代码层自动降级为 NumPy 检索 |
| 2 | sentence-transformers 连带 torch 约 2.5GB，安装耗时且占磁盘 | 中 | 已关闭 | 彭言锐 | 语义模型改为可选，默认轻量哈希向量 |
| 3 | 大模型偶发返回不合法 JSON，审查报告解析失败 | 高 | 已关闭 | 陈俊福 | 封装层增加 JSON 校验与自动重试，失败降级 |
| 4 | 本机 8000 端口被其他项目占用，后端起不来 | 中 | 已关闭 | 彭言锐 | 统一端口规划，前端代理指向 127.0.0.1 |
| 5 | jieba 首次加载词库约一秒，演示观感受影响 | 低 | 已关闭 | 郭家亨 | 后端启动时预加载分词器与向量索引 |
| 6 | DeepSeek 模型名填写 deepseekv4pro 返回 400 | 中 | 已关闭 | 王琛傲 | 核对平台支持，改为 deepseek-v4-pro |
| 7 | langgraph 中 create_agent 接口位置变化导致导入失败 | 中 | 已关闭 | 郭家亨 | 改用 langchain.agents.create_agent |
| 8 | 联调初期跨域请求被拦，SSE 流式输出偶发中断 | 中 | 已关闭 | 王琛傲 | 前端开发代理转发，SSE 按行分块推送 |

3. 统计

开发与测试期间共记录问题 8 项，其中高 1 项、中 6 项、低 1 项，均已关闭，无遗留问题。