| 卷 号 | 卷内编号 | 密 级 |
| --- | --- | --- |

智能法律合同审查与生成系统

分  类: <模板>          使用者: <项目管理部>

文档编号：HD-PMC-305

四川华迪信息技术有限公司

例会纪要

Version: 1.0

项 目 承 担 部 门：  软件工程6组

撰  写  人（签名）：  郭家亨

完   成   日   期：  2026-09-10

本文档使用部门：□主管领导    ■项目组
□客户（市场）  □维护人员  □用户

评审负责人（签名）：郭家亨、陈俊福、查文翔

评    审   日   期：  2026-09-10

| 标题 | 智能法律合同审查与生成系统项目例会纪要 |
| --- | --- |

| 作者 | 郭家亨 |
| --- | --- |
| 创建日期 | 2026-09-10 |
| 上次更新日期 | 2026-09-10 |
| 版本 | 1.0 |
| 部门名称 | 软件工程6组 |

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-10 | 1.0 | 整理实习期四次例会记录 | 郭家亨 |

本项目实行例会制度，实习期内共召开四次例会，分别对应项目启动、设计评审、开发联调、测试验收四个阶段。纪要由记录人整理，会后经与会人员确认。

# 例会一

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议日期 | 2026-09-05（周六） |
| 会议时间 | 17:00 - 17:40 |
| 会议地点 | 实训教室 |
| 会议主题 | 项目启动、选题确定与人员分工 |
| 主持人 | 郭家亨 |
| 出席人员 | 郭家亨、陈俊福、查文翔 |
| 记录人 | 郭家亨 |

## 工作计划完成情况

完成选题论证。备选方向有通用文档问答平台与法律合同审查系统，讨论后确定后者：合同场景边界清晰，风险审查有明确的输出标准，便于后续测试与验收。

完成需求初步梳理，确定四大核心功能：合同智能审查、标准合同生成、条款比对、合规性检查，另含知识库管理与智能问答两个支撑模块。

确定技术路线：后端 Python 加 FastAPI，AI 编排用 LangChain 的 RAG 检索链加 Agent，大模型接 DeepSeek API，前端 Vue 3 加 Element Plus，数据库 MySQL，向量检索 FAISS。

明确分工：郭家亨任项目经理，负责项目计划、设计文档、例会纪要与开发总结；陈俊福负责需求分析与全栈开发；查文翔负责测试与全栈开发。

本期计划完成度：100%

## 问题及解决方案

问题：法律领域知识储备不足，风险审查的评判标准不好确定。

解决方案：审查清单以《民法典》合同编常见风险类型为基准整理，先覆盖违约责任、管辖争议、知识产权归属等高频项，其余随知识库在开发过程中补充。

问题：一周工期内大模型相关依赖体积大，sentence-transformers 连带 torch 约 2.5GB，部分成员机器安装耗时且磁盘紧张。

解决方案：向量化默认采用轻量哈希方案，语义模型作为可选增强项，装得上的机器再启用，保证各成员环境快速可用。

## 会议签到表

| 序号 | 姓名 | 角色 | 部门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭家亨 | 项目经理 | 软件工程6组 | 郭家亨 | 到 |
| 2 | 陈俊福 | 需求分析、全栈工程师 | 软件工程6组 | 陈俊福 | 到 |
| 3 | 查文翔 | 测试、全栈工程师 | 软件工程6组 | 查文翔 | 到 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 例会二

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议日期 | 2026-09-07（周一） |
| 会议时间 | 17:00 - 17:40 |
| 会议地点 | 实训教室 |
| 会议主题 | 数据库设计与系统架构评审 |
| 主持人 | 郭家亨 |
| 出席人员 | 郭家亨、陈俊福、查文翔 |
| 记录人 | 郭家亨 |

## 工作计划完成情况

陈俊福完成需求规约初稿与项目开发计划，会上评审通过。

郭家亨完成数据库设计说明书与系统构架设计说明书初稿，会上评审。9 张业务表覆盖用户、合同、版本、条款、法规、报告、风险条目与问答记录，结构合理；五层架构与分包方案确认。两份文档按评审意见修订后作为开发基线。

工程骨架搭建完成：后端 FastAPI 分包（core、api、services、agents、rag、prompts）与 ORM 实体定义完成，登录鉴权调通；前端 Vue 3 工程与路由框架就绪。

本期计划完成度：100%

## 问题及解决方案

问题：一名成员机器上 faiss-cpu 安装失败，向量检索不可用。

解决方案：代码层做自动降级，FAISS 不可用时改用 NumPy 矩阵运算实现相似度检索，功能一致，当前数据量下性能差异可以接受。

问题：本机 8000 端口被其他项目占用，后端起不来。

解决方案：统一端口规划，前端开发代理地址由 localhost 改为 127.0.0.1，冲突消除。

## 会议签到表

| 序号 | 姓名 | 角色 | 部门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭家亨 | 项目经理 | 软件工程6组 | 郭家亨 | 到 |
| 2 | 陈俊福 | 需求分析、全栈工程师 | 软件工程6组 | 陈俊福 | 到 |
| 3 | 查文翔 | 测试、全栈工程师 | 软件工程6组 | 查文翔 | 到 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 例会三

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议日期 | 2026-09-09（周三） |
| 会议时间 | 17:00 - 17:40 |
| 会议地点 | 实训教室 |
| 会议主题 | 开发进度检查与前后端联调 |
| 主持人 | 郭家亨 |
| 出席人员 | 郭家亨、陈俊福、查文翔 |
| 记录人 | 郭家亨 |

## 工作计划完成情况

RAG 检索链调通：jieba 分词加 BM25、向量召回、RRF 融合。种子数据导入标准条款 10 条、法规 9 条，向量索引构建完成。

审查、生成、比对、合规四条业务链路的后端接口完成；问答 Agent 接入条款检索与法规检索两个工具。

前端六个页面开发完成，进入联调：登录、上传审查、生成工作台、比对、问答、知识库管理。

本期计划完成度：约 85%，剩余为联调问题修复与生成自检完善

## 问题及解决方案

问题：联调初期跨域请求被拦，SSE 流式输出偶发中断。

解决方案：统一由前端开发代理转发接口，SSE 改为按行分块推送，问题消除。

问题：大模型偶发返回不合法 JSON，导致审查报告解析失败。

解决方案：在 llm 封装层增加 JSON 校验与自动重试，两次失败后降级为空报告并给出提示，不让整个审查请求报错。

## 会议签到表

| 序号 | 姓名 | 角色 | 部门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭家亨 | 项目经理 | 软件工程6组 | 郭家亨 | 到 |
| 2 | 陈俊福 | 需求分析、全栈工程师 | 软件工程6组 | 陈俊福 | 到 |
| 3 | 查文翔 | 测试、全栈工程师 | 软件工程6组 | 查文翔 | 到 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 例会四

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议日期 | 2026-09-10（周四） |
| 会议时间 | 17:00 - 17:40 |
| 会议地点 | 实训教室 |
| 会议主题 | 系统测试、文档交付与答辩准备 |
| 主持人 | 郭家亨 |
| 出席人员 | 郭家亨、陈俊福、查文翔 |
| 记录人 | 郭家亨 |

## 工作计划完成情况

查文翔完成测试计划与测试用例编写并执行：登录鉴权、合同上传解析、审查、生成、比对、合规检查、知识库管理各接口冒烟测试通过，发现的缺陷已修复并回归。

12 份项目文档核对齐全：配置管理计划书、软件需求规约、项目开发计划、数据库设计说明书、系统构架设计说明书、测试计划、测试用例、测试日志、项目例会纪要、项目开发总结报告、项目问题跟踪表、项目组成员分工。

答辩演示文稿初稿完成，演示流程排定：登录，上传合同审查，生成，比对，问答，并准备两份样例合同。

本期计划完成度：100%

## 问题及解决方案

问题：演示环境依赖外网调用 DeepSeek API，答辩现场网络不稳存在风险。

解决方案：提前录制完整演示视频作为兜底，正常情况下现场实操，异常时切换录屏。

问题：jieba 首次加载词库约一秒，演示观感受影响。

解决方案：后端启动时预加载分词器与向量索引，首次请求不再有冷启动延迟。

## 会议签到表

| 序号 | 姓名 | 角色 | 部门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭家亨 | 项目经理 | 软件工程6组 | 郭家亨 | 到 |
| 2 | 陈俊福 | 需求分析、全栈工程师 | 软件工程6组 | 陈俊福 | 到 |
| 3 | 查文翔 | 测试、全栈工程师 | 软件工程6组 | 查文翔 | 到 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |